Утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района

от 28.12.2022 № 803 (в редакции постановлений администрации Вожегодского муниципального округа от 06.03.2023 № 163, от 15.03.2023 № 220, от 23.05.2023 № 422, от 07.08.2023 № 697)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | администрация Вожегодского муниципального округа |
| Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |   |    |
| Заместитель начальника управления строительства и инфраструктурызаведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  |   |
|  |  |  |

п. Вожега

2022

**Муниципальная программа**

**«Водоснабжение и водоотведение Вожегодского**

**муниципального округа на 2023-2027 годы».**

 (далее – Программа)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»\* |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители Программы |  МКП «Управление ЖКХ» |
| Цели Программы | Обеспечение населения Вожегодского муниципального округа питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;Разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения. |
| Задачи Программы | - содержать, ремонтировать артезианские скважины и обустраивать источники нецентрализованного водоснабжения;- повысить эксплуатационную надежность систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию;- организовать лабораторный контроль качества воды;- разработать проекты зон санитарной охраны. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество действующих уполномоченных органов;- количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения;- количество населения, обеспеченного источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям;- доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам. |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа составляет 28 091,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2023 год – 24 491,6 тыс. руб.;2024 год – 1 800,0 тыс. руб.;2025 год – 1 800,0 тыс. руб.;2026 год – 0,0 тыс. руб.;2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - содержание уполномоченного органа и организация водоснабжения и водоотведения;- ремонт и обустройство источников водоснабжения; - увеличение количества населения, обеспеченного источниками водоснабжения; - увеличение доли лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам, до 91%. |

\*- возможно корректирование программы при утверждении финансовых показателей на очередной период.

1. Характеристика сферы реализации

 муниципальной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям администрации Вожегодского муниципального округа относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района № 154 от 16 декабря 2021 года от органов местного самоуправления Вожегодского городского поселения передано осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения администрации Вожегодского муниципального района.

С 1 апреля 2022 года ресурсоснабжающая организация муниципальное казенное предприятие Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» постановлением администрации Вожегодского муниципального района № 190 от 29 марта 2022 года наделена статусом гарантирующей организации для систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территории п. Вожега Вологодской области.

 Вожегодский округ располагает значительными ресурсами пресных подземных вод. Потребность населения округа в питьевой воде полностью обеспечивается за счет подземных источников. Питание подземные воды получают на водоразделах за счет инфильтрации атмосферных осадков и в результате перетекания из выше лежащих водоносных горизонтов. Дренирующее влияние оказывает Воже-Лачская низина и долины рек Вожега, Кубена, Вага.

 Объем водопотребления в целом по району за 2021 год составил 0,3 млн.м3, водоотведение 0,29 млн.м3. Воды из подземных источников отличаются более высоким качеством в сравнении с поверхностными водами и являются наиболее защищенными от внешнего воздействия.

 Предотвращение загрязнения водной среды, сохранение и восстановление водных ресурсов являются определяющими условиями решения существующей проблемы.

 Неудовлетворительное состояние источников нецентрализованного водоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства представляет реальную угрозу здоровью и безопасности населения. Использование некачественной питьевой воды ведет к увеличению степени риска воздействия на организм человека токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ.

 Техническое состояние колодцев, водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает рациональное использование питьевой воды и соблюдение требований к ее качеству. В связи с тем, что объекты водоснабжения и водоотведения требуют значительных капитальных вложений, организациями коммунального комплекса данное имущество не востребовано.

 Программой предусмотрено выделение денежных средств на проведение мероприятий в первую очередь по содержанию и ремонту артезианских скважин и объектов нецентрализованного водоснабжения.

 Необходимость решения проблем обеспечения качественной питьевой водой населения округа программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

 значимостью проблемы;

 ресурсоемкостью решения проблемы;

 осуществлением согласованности при принятии решений.

В Программе определены приоритетные мероприятия по обеспечению населения округа качественной питьевой водой с соответствующими сроками осуществления, затратами, определением ответственных за реализацию мероприятий.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основными целями Программы являются обеспечение населения Вожегодского муниципального округа питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности и разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения.

 Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- содержать, ремонтировать артезианские скважины и обустраивать источники нецентрализованного водоснабжения;

- повысить эксплуатационную надежность систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- организовать лабораторный контроль качества воды;

- разработать проекты зон санитарной охраны.

 Решение этих задач позволит в перспективе обеспечить население качественной питьевой водой.

 Достижение цели и решение задач осуществляется путем скоординированного выполнения по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий программы. Мероприятия программы, перечень которых определен в приложении 1 к программе, имеют единую целевую направленность.

Срок реализации Программы: 2023 - 2027 годы.

3. Целевые индикаторы и перечень мероприятий Программы

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям:

 - содержание и ремонт источников водоснабжения;

 - повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- организация лабораторного контроля качества воды;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Вожегодского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа.

Определение объемов финансового обеспечения программы осуществляется на основе смет расходов и расчетов объемов расходов мероприятий.

Финансовое [обеспечение](../../../../../../TEMP/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2-%D1%83.doc#Par326#Par326) Программы приведено в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Управление и контроль реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с комплексным планом реализации муниципальной программы (далее - комплексный план реализации), содержащим полный перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также информации об объеме финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 14 декабря 2022 года № 726.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателям (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| отчетное | оценочное | плановое |
| 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание уполномоченного органа для организации водоснабжения и водоотведения  | - количество действующих уполномоченных органов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Содержание и ремонт артезианских скважин и источников нецентрализованного водоснабжения | - количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения; | Ед. | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | - количество населения, обеспеченное источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | Чел. | 1167 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. |  Организация лабораторного контроля качества воды | - доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам. | % | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |

Приложение 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 24 491,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 256 587,8 |
| собственные доходы местного бюджета | 10 443,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 2 565,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 861,04 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 13 684,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 160,88 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.Содержание, ремонт артезианских скважин и строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения | всего, в том числе | 7 040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 2 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств | 4 384,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 313,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие3. Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения путем их приведения к безопасному техническому состоянию | всего, в том числе | 16 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 587,8 |
| собственные доходы местного бюджета | 7 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 565,88 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 861,04 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств | 9 299,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 160,88 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие4. Организация лабораторного контроля качества воды | всего, в том числе | 450,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 450,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие5. Разработка схем, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения, проведение предпроектных работ для разработки ПСД по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, строительству систем водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Объект и единица наблюдения  | Охват единиц совокупности  | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество действующих уполномоченных органов | единица | Показатель характеризует количество созданных и действующих уполномоченных органов | За отчетный год | - | - | Нормативные правовые акты ОМС | - | - | отдел природных ресурсов и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2. | Количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | единица | Показатель характеризует количество отремонтированных и обустроенных источников водоснабжения | За отчетный год | - | - | Акты выполненных работ | - | - | отдел природных ресурсов и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3. | Количество населения, обеспеченное источниками водоснабжения, соответствующими техническим требованиям | человек | Показатель характеризует количество населения, которое пользуется отремонтированными и обустроенными источниками водоснабжения | За отчетный год |  |  | Опрос населения, анкетирование |  | Выборочное исследование | отдел природных ресурсов и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 4. | Доля лабораторных исследований проб воды, отвечающих требуемым нормативам | % | Показатель характеризует долю проб воды, отбор которых произведен из источников и которые отвечают требуемым нормативам | За отчетный год | NcD = -----х100No | D –доля проб, отвечающая требуемым нормативам,Nc – количество проб, которое соответствует нормативам,Nо – количество проб всего. | Статистические данные Роспотребнадзора |  |  | отдел природных ресурсов и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 24 491,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 10 443,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 13 684,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 24 491,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 10 443,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 13 684,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |