Отчет по муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Герасимова Елена Александровна 8(817 44) 2-20-66 |
| Ответственный за разработку- |  |
| Эксперт управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Кокорюлин Анатолий Алексеевич 8(817 44) 2-21-97 |
| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Е.А.Герасимова |
| Отчет подготовил: Консультант управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа 20.03.2024г. | О.А. Соколов 8(817 44) 2-21-97 |

п. Вожега

2024 год

На 31 декабря 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории округа составляет - 887,8 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 
472,8 км (53,3%);

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
415,0 км (46,7 %);

За 2023 год объем средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения составил 59,1 млн. рублей, в том числе:

- содержание и ремонт автомобильных дорог Вожегодского муниципального округа 12,2 млн. рублей;

- капитальный ремонт ул. Северной в п. Кадниковский общей протяженностью 625 метров на общую сумму 39,7 млн. рублей;

- ремонт улично-дорожной сети 
п. Вожега общей протяженностью 360 метров 
(ул. Октябрьская) на общую сумму 6,5 млн. рублей;

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Явенгского территориального отдела Вожегодского муниципального округа Вологодской области общей протяженностью 60,53 км. на общую сумму 0,7 млн. рублей.

В связи с исполнением функций по организации регулярных пассажирских перевозок в 2023 году осуществлялись перевозки по 8 муниципальным маршрутам: «Вожега – Воскресенское», «Вожега - Озерный», «Вожега - Яхренга», «Вожега - Коротыгинская», «Вожега – Бекетово 42», «Вожега - Явенга», «Вожега – Коневка», «Вожега – Сосновица». Произведено 1488 рейсов и перевезено 4545 пассажиров. Выполнены работы по установке громкоговорителей на транспортные средства: ПАЗ 32053-70-22 места, ГАЗ-32213-13 мест, ГАЗ А65R33-16 мест, FORDTransit-17 мест.

В рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта закуплен автомобиль ГАЗ-A65R52 на сумму 4,32 млн. рублей для выполнения перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Вожегодского муниципального округа.

### Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | нет | нет |  | нет |

### Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 10.11.2023 № 1012 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2022 года № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального округа на 2023 - 202 года» | Наименование мероприятия «1.2 Основные мероприятия» 1 подпрограммы изложено в новой редакции | Уточнено наименования мероприятия, изменение объемов финансирования программы, сведения о целевых показателях |
| 2. 22.12.2023 № 1185 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2022 года № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального округа на 2023 - 2027 года» | 1. Объем финансовой обеспеченности изложен в новой редакции 2. Раздел 3 МП изложен в новой редакции 3. Приложение 4 к МП изложено в новой редакции 4. Раздел 4 Подпрограммы 1 изложен в новой редакции 5. Приложение 3 к Подпрограмме 1 изложено в новой редакции 6. Раздел 4 Подпрограмме 2 изложен в новой редакции 7. Приложение 3 к Подпрограмме 2 изложено в новой редакции | Изменение обьемов финансирования программы, сведения о целевых показателях |
| 3. 28.12.2023 №1202 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2022 года № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального округа на 2023 - 2027 года» | 1. Раздел 3 МП изложен в новой редакции 2. Приложение 4 к МП изложено в новой редакции 3. Раздел 4 Подпрограмме 1 изложен в новой редакции 4. Приложение 3 к Подпрограмме 1 изложено в новой редакции | Изменение обьемов финансирования программы, сведения о целевых показателях |

### Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 83,2 | 72,4 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | км |  | 345,4 | 300,5 |  |
|  | «Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения, в том числе несовершенно-летних | Ед. |  | 1 | 2 |  |
|  | Количество погибших в ДТП, человек на 10 тысяч зарегистрирован-ных транспортных средств | Ед. |  | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 83,2 | 72,4 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | км |  | 345,4 | 300,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Вожегодского муниципального округа» |
|  | Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорож-ного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % |  | 3,3 | 3,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Пропаганда безопасности дорожного движения» |
|  | «Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения, в том числе несовершенно-летних | Ед. |  | 1 | 2 |  |
|  | Количество погибших в ДТП, человек на 10 тысяч зарегистрирован-ных транспортных средств | Ед. |  | 1 | 0 |  |
| ... | ... |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание улично-дорожной сети (Протяженность 414,8965км) | В 2023 выполнено текущее содержание улично-дорожной сети (протяженность 414,8965 км) |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Ремонт улично-дорожной сети п.Вожега | Администрация Вожегодского муниципального округа | 07.08.2023 | 15.09.2023 | 07.08.2023 | 15.09.2023 | Выполнить ремонт 0,360 км ул. Октябрьская п. Вожега | Выпол-нен ремонт ул. Октяб-рьская п. Вожега 0,360 км |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт ул. Северная п. Кадниковский Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 08.09.2023 | 15.11.2023 | 08.09.2023 | 13.11.2023 | Капитально отремонтировать 0,625 км ул. Северная п. Кадниковс-кий | Капи-тально отремо-нтиро-ванно 0,625 км ул. Север-ная п. Кадни-ковский |  |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Вожегодского муниципального округа» |
|  | «Организация и развитие перевозок пассажиров автотранспор-том по социально – значимым маршрутам | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить долю населения, проживаю-щего в населенных пунктах регулярного автобусного или железнодо-рожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | Обеспе-чение доли населе-ния, проживающего в населен-ных пунктах регулярного автобусного или железнодо-рожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа |  |
|  | Подпрограмма 3 «Пропаганда безопасности дорожного движения» |
|  | 1.Обеспече-ние безопасности дорожного движения 2.Снижение детского дорожно – транспорт-ного травматизма |  |  |  |  |  | 1) Организация и участие в районных и областных соревнова-ниях по ПДД 2) Организация обучения водителей школьных автобусов | 1. В 2023 году проведено 1 район-ное сорев-нование и принято участие в 2 област-ных мероприятиях 2) в 2023 году Управлению образования выделе-на субси-дия на обуче-ние водите-лей |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского муниципального округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 72514,2 | 71540,6 | 98,6 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 18150,2 | 18132,8 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4320 | 4320 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 50044,0 | 49087,8 | 98 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 64470,6 | 63497,4 | 98,5 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 18084,6 | 18067,7 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 46386,0 | 45429,7 | 97,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе | 64470,6 | 63497,4 | 98,5 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 18084,6 | 18067,7 | 99,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 46386,0 | 45429,7 | 97,9 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

| Подпрограмма 2 | Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 8015,4 | 8015,0 | 99,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 37,4 | 36,95 | 99,99 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4320 | 4320 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3658 | 3658 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам | всего, в том числе | 8015,4 | 8015,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 37,4 | 36,95 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4320 | 4320 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3658 | 3658,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3 | Пропаганда безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Организация и участие с детьми по основам безопасности поведения на улицах и дорогах, в том числе: - обеспечение методической литературой «уголков БДД» общеобразовательных учреждений | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Организация и участие в районных и областных соревнованиях по БДД | всего, в том числе | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Обучение водителей школьных автобусов | всего, в том числе | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

# , где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,97+0,98)/2=0,975

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

# , где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,99+0,95)/2=0,97

Коэффициент использования средств местного бюджета = 71540,6/72514,2=0,99

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 0,95:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 83,2 | 72,4 | 1/ (72,4/83,20)=1,15 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | 345,4 | 300,5 | 1/ (300,5/345,4)=1,15 |
| «Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения, в том числе несовершенно-летних | 1 | 2 | 1/ (2/1)=0,5 |
| Количество погибших в ДТП, человек на 10 тысяч зарегистрирован-ных транспортных средств | 1 | 0 | 1/(0/1)=1 |
| Итого по показателям | 1,15+1,15+0,5+1=3,8/4=0,95 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

# , где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  1 подпрограммы = (0,98+1,15)/2=1,065

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 63497,4/64470,6=0,98

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  1 подпрограммы = 1,15:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 83,2 | 72,4 | 1/ (72,4/83,20)=1,15 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | 345,4 | 300,5 | 1/ (300,5/345,4)=1,15 |
| Итого по показателям | (1,15+1,15)/2=1,15 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  2 подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 8015,0/8015,4=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  2 подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорож-ного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, % | 3,3 | 3,3 | 3,3/3,3=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

# , где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  3 подпрограммы = (1+0,75)/2=0,875

Коэффициент использования средств местного бюджета по 3 подпрограмме = 28,2/28,2=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  3 подпрограммы = 0,75:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Количество погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения, в том числе несовершенно-летних | 1 | 2 | 1/ (2/1)=0,5 |
| Количество погибших в ДТП, человек на 10 тысяч зарегистрирован-ных транспортных средств | 1 | 0 | 1/(0/1)=1 |
| Итого по показателям | (0,5+1) /2=0,75 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1,065+1+0,875=2,94/3=0,98