Отчет по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального округа

Первый заместитель главы Вожегодского

муниципального округа                                            ____________________Е.В. Первов

Отчет подготовила:

| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | ____________________О.Г.Холодилова (817-44) 2-21-37 |
| --- | --- | --- |

(дата отчета)

15.03.2024

Целью муниципальной программы является реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2027 годы».

Основные задачи программ:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниицпального округа;

повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вожегодского муниципального округа.

Запланированный программой объем финансирования на 2023 год – 3 987,0 тыс.рублей;

За 2023 год на реализацию программы фактически израсходовано – 3 987,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В соответствии с данной Программой проведены все основные мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий  муниципальных образований области» в 2023 году благоустроено 4 дворовых территории по адресу:

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Садовая,28;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул. Спортивная,6а;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 30;

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, п.Вожега, ул.Октябрьская, 67.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий  муниципальных образований области» в 2023 году благоустроено 2 общественные территории:

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега,  ул. Октябрьская (вдоль д.35, газоны);

- Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Вожегодское городское поселение, п.Вожега, ул. Октябрьская между д.44-46 (2 этап).

### Таблица 11

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

### Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 03.03.2023 г № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. титульный лист Программы изложен в новой редакции; 2. в паспорте Программы позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложен в новой редакции; 3. абзац 1-6 раздела III Программы изложены в новой редакции; 4. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции; 5. в паспорте программы 1 позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции; 6. абзацы 16-29 раздела Подпрограммы 1 изложены в новой редакции; 7. приложение 4 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 8. в паспорте подпрограммы 2 позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» изложена в новой редакции; 9. приложение 4 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнено финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 2.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 31.07.2023 № 674 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 2. приложение 3 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п. Вожега и адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Вожегодского муниципального округа в 2023-2027г.г. |
| 3.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.08.2023 № 757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 2. приложение 3 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции. | Уточнен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на территории п. Вожега |

### Таблица 13

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 18 | 18 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 19,6 | 19,6 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области | % | 0 | 48,4 | 48,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 6 | 6 |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | % | 0 | 85,7 | 85,7 |  |
|  | ## Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций) | Ед. | 0 | 6 | 6 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 3 987,0 | 3 987,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 470,725 | 470,725 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2585,125 | 2585,125 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 2 387,3 | 2 387,3 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 274,725 | 274,725 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2112,525 | 2112,525 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 2 347,3 | 2 347,3 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 234,725 | 234,725 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 112,525 | 2 112,525 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 1 599,7 | 1 599,7 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 196,0 | 196,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 472,6 | 472,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 . | Реализация мероприятий по благоустройству | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие F2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 1 559,7 | 1 559,7 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 156,0 | 156,0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 931,1 | 931,1 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 472,6 | 472,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<**>Кассовые расходы

Предварительный расчет индекса общей эффективности муниципальной программы

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

# , где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1+1)/2=1

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

# , где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета = 3987,0/3987,0=1

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 18 | 18/18=1 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 19,6 | 19,6/19,6=1 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 48,4 | 48,4/48,4=1 |
| 4. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 5. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 6. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |
| Итого по показателям | (1+1+1+1+1+1)/6=1 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

# , где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  1 подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 2387,3/2387,3=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 18 | 18 | 18/18=1 |
| 2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,6 | 19,6 | 19,6/19,6=1 |
| 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселений округа ), % | 48,4 | 48,4 | 48,4/48,4=1 |
| Итого по показателям | 1+1+1=3/3=1 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Индекс эффективности реализации  2 подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 1599,7/1599,7=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6/6=1 |
| 2. доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 85,7 | 85,7 | 85,7/85,7=1 |
| 3. количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, % | 6 | 6 | 6/6=1 |
| Итого по показателям | 1+1+1=3/3=1 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1+1=2/2=1