АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


От _______________ № ______________

    п. Вожега

	                     

                      
	Об утверждении плана подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 гг.


В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду 2026 - 2027 гг. (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вожегодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Вожегодского муниципального округа 
М.Г. Суворова.
 Глава

 Вожегодского муниципального округа                                             Е.В. Первов
Утвержден 
постановлением администрации
Вожегодского муниципального

округа от 08.05.2026 года № 376 
Приложение 1

План подготовки Вожегодского муниципального округа к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.  

	№
п\п
	Наименование работ
	Сроки
исполнения
	Ответственный
исполнитель

	Отметка об исполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Актуализировать и утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке (включая разработку и согласование с Министерствами области)
	15.02.2026
	Первый заместитель главы

Вожегодского муниципального округа
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.

	2
	Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг. (включая готовность планов ТСО, 
МКД (УК и НУ), СЗО)
	15.05.2026
	Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.

	3
	Утвердить (постановлением) дату окончания отопительного периода 2025 - 2026 гг.
	15.05.2026 - 25.05.2026
	Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 1 рабочего дня с момента наступления события

	4
	Актуализировать и утвердить схему теплоснабжения в установленном порядке (включая публичные слушания, разработку схемы, сбор замечаний)
	01.07.2026
	Первый заместитель главы

Вожегодского муниципального округа
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.

	5
	Создать комиссию для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.
	15.08.2026
	Первый заместитель главы

Вожегодского муниципального округа
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.

	6
	Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 
2026-2027 гг.
	15.09.2026
	Руководители  ТСО, УК, СЗО, комиссия округа по подготовке к отопительному периоду 
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.

	7
	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований
	15.09.2026
	Руководители  ТСО, УК, СЗО, комиссия округа по подготовке к отопительному периоду 
	Предоставление подробного отчета об исполнении – не позднее 5 рабочих дней с момента наступления события

Промежуточный мониторинг – ежемесячно до 5 числа, служебная записка о результатах проведения организационных мероприятиях и технических, текущий статус исполнения.


08.05.2026





376








